ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.11.2008 року          м. Володимир - Волинський	№ 540

Про хід виконання Комплексної програми енергозбереження району

на 2007-2010 роки

Аналіз стану енергозбереження району свідчить про те, що у 2008 році в  районі намітилися позитивні тенденції щодо впровадження енергозберігаючих заходів.

На виконання Комплексної програми енергозбереження району на 2007-
2010 роки за 9 місяців 2008 року: проведено заміну двох насосів (4 кВт на 0,85
кВт) у школі-дитсад с.Білин, замінено котел КС-16 на «Термал-10» у ФАПі с.
Нехвороща, проведено заміну 35 м трубопроводів теплових мереж на
попередньо ізольовані у Хобултівській ЗОШ І-ІП ст. та 105 м у
Березовичівській ЗОШ І-ІП ст., виконано реконструкцію зовнішнього
освітлення із впровадження енергозберігаючих приладів с.Заріччя, проведено
реконструкцію систем опалення із встановленням двох електрокотлів у
дитячому     садку     с.Хобултова,     встановлено	газові     конвектори     в

адмінприміщенні Білинської сільської ради, (планується перемістити в приміщення будинку культури), встановлено металопластикові вікна із вакуумними склопакетами у адмінприміщеннях Білинської сільської ради,  Устилузької міської ради, ФАПі с.Суходоли, дитячому садку м.Устилуг та дитячому садку с.Рогожани, проведено утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій пінопластом у ФАПі с.Суходоли. Зорянською сільською радою встановлено багатотарифний зонний лічильник електричної енергії на артсвердловині с.Зоря.

На виконання заходів використано - 321,0 тис.грн., за підрахунками запроваджені заходи дадуть змогу зекономити 69,6 тон умовного палива на суму 86,3 тис.гривень.

Енергетичні паспорти розроблені тільки відділом освіти, розпочато виготовлення енергопаспортів відділом культури та туризму райдержадміністрації.

Управліннями і відділами райдержадміністрації проводиться щомісячний моніторинг споживання енергоносіїв бюджетними установами району. Постійне використання електричної енергії понад затверджений ліміт на 2008 рік спостерігається відділом освіти райдержадміністрації, за 9 місяців використано 183,8 тис.кВт електроенергії, згідно затверджених лімітів до кінця року необхідно 88,111 тис.кВт електроенергії, станом на сьогоднішній день не вистачатиме 34,611 тис.кВт електроенергії вартістю 20,8 тис.гривень.

У житлово-комунальному господарстві району за 9 місяців 2008 року впроваджено такі заходи: Устилузьким ВУЖКГ встановлено багатотарифний зонний лічильник електричної енергії. Завдяки вжитим заходам Устилузькому ВУЖКГ вдалось зменшити витрати на подачу 1 метра кубічного води з 1,4 грн. в 2007 році до   1,03 грн. за 9 місяців 2008 року.

За рахунок коштів споживачів встановлено 241 лічильник холодної води.

Завершуються роботи по переведенню 18 квартир 2 житлових будинків в с.Рокитниця з централізованого опалення на індивідуальне із встановленням електрокотлів, реконструкції внутрішніх систем опалення.

Впроваджені заходи дають змогу економити 49,0 тис. кВт-год. електроенергії за рік, на суму 16,9 тис. гривень.

Покращити роботу в напрямку енергозбереження необхідно керівникам Зарічанського, Галинівського, Ласківського комунальних господарств. Складова електроенергії на подачу 1 метра кубічного води в них становить відповідно 3,96 кВт. (2,14 грн.), 1,15 кВт. (0,62грн.), 1,15 кВт.(0,62 грн.). Для порівняння в Хотячівському комунальному господарстві на подачу 1 метра кубічного води витрачається 0,5 кВт. (0,27 грн.), Рогожанському - 0,25 кВт.  (0,14 грн.), в інших коливається від 0,48 кВт до 0,83 кВт.

Станом на 1 вересня 2008 року встановлено 5439 приладів обліку природного газу, що становить 98 відсотків від загальної кількості. Володимир-Волинським управлінням по газопостачанню та газифікації ВАТ "Волиньгаз" проведено повірку 921 газового лічильника та здійснено моніторинг технічного стану 137,2 км. підземних газопроводів.

Дані заходи дали можливість зекономити 242 тис. кубічних метрів газу на суму 138 тис. гривень.

Проте населенням проведено заміну лише 16 котлів застарілих конструкцій. В районі оснащено газовими грубками 659 будинків та квартир, які також потребують переобладнання.

Володимир-Волинською філією ВАТ "Волиньобленерго" проведено реконструкцію повітряних ліній 0,4 кВ у с.Зоря, Бубнів та Острівок- 3,0 км.; відремонтовано лінії 10 кВ - 42,0 км та лінії 0,4 кВ - 71,0 км,  трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ - 65 шт., заміну проводів на відгалуженнях від опори до житлових будинків на ізольовані з винесенням приладів обліку в шафи зовнішньої установки в кількості 607 штук.

ВАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" впроваджено прогресивну технологію вирощування курей-бройлерів в с. Когильне де введено в експлуатацію 12 пташників потужністю 2,3 млн. голів птиці. Стіни та перекриття будівель утеплені пінопластом товщиною 5 см., встановлено теплогенератори, автоматизовану систему керування процесом підтримки температурного режиму та процесу годівлі. На що використано 2 млн.460 тис. грн., дані технології дають можливість економити 240 тис. метрів кубічних газу та 120 тис. кВт-год. електроенергії на суму 295,7 тис. гривень.

Згідно впровадження енергозберігаючих заходів та технологій в сільському господарстві, а саме машин та агрегатів удосконаленої конструкції сільськогосподарські підприємства району (ТзОВ "Пятидні", "Буг", "Прогрес", ЗАТ "Агросвіт", Фермерські господарства "Зай", "Квашука" та "Пан Продукт" ) придбали машин та агрегатів (трактори та зернозбиральні комбайни Джондір, кормозмішувач Міксміллер, оприскувач самохідний "Амазоне", сівалки "Ведерстат" та інші ) на суму 16 млн.85 тис.грн, що дасть можливість зекономити 286,4 тон нафтопродуктів.

Сьогодні стало аксіомою те, що енергозбереження є одним з найважливіших напрямків діяльності всього господарського комплексу, суттєвим важелем економічного розвитку держави і, зокрема, нашого району.

Однак потрібно визнати те, що наявний потенціал енергозбереження реалізується недостатньо.

Керуючись статтею 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання рішення колегії райдержадміністрації від ЗО жовтня 2008 року № 10/3, з метою забезпечення виконання завдань Комплексної програми енергозбереження району на 2007 - 2010 роки:

1. Устилузькому міському та сільським головам, керівникам самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації:

- Проаналізувати стан виконання заходів   з енергозбереження у 2008
році,     ефективність     використання     бюджетних     коштів     на    реалізацію
енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та на підприємствах
житлово-комунального господарства.

- Забезпечити   дотримання лімітної дисципліни споживання паливно-
енергетичних ресурсів бюджетними установами, організаціями і зменшити у
 2008 році їх енергоспоживання за рахунок реалізованих енергозберігаючих
заходів на 5 відсотків порівняно з 2007 роком.

- Забезпечити у 2008 році зменшення споживання природного газу
господарським    комплексом    району    на    10    відсотків    фактичного    його
споживання     у     2007     році,     загальне     енергоспоживання     суб'єктами
господарювання та населенням - не менше ніж на 3 відсотки.

Поставити завдання перед керівниками комунальних підприємств зменшити електроспоживання на 10 - 15 відсотків за рахунок встановлення енергоефективного обладнання, зниження обсягів нераціонального й марнотратного витрачання енергоносіїв і втрат води.

1.4.	Забезпечити збільшення використання торфобрикетів, дров паливних,
відходів   деревообробки   для   потреб   теплозабезпечення   підпорядкованих
закладів бюджетної сфери і довести їх частку в структурі використання палива
не менше ніж 20 відсотків.

1.5.	Спільно    з    відділами    будівництва    та    архітектури,    житлово-
комунального господарства та розвитку інфраструктури  райдержадміністрації
забезпечити:

здійснення    реконструкції    тепломереж    лише    з    використанням попередньо теплоізольованих труб;

- розроблення проектів з переведення частини котелень та паливних з природного газу на інші види палива.

1.6.	Забезпечити проведення енергоаудиту в підпорядкованих бюджетних
закладах. Узяти до відома, що, починаючи з 2009 року, реконструкція систем
теплозабезпечення	бюджетних     організацій     без     енергоаудиту     не
здійснюватиметься.

Забезпечити погодження в головному управлінні промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації проектів з реконструкції систем теплозабезпечення в закладах бюджетної сфери.

1.7. Розробити і подати до 1 грудня 2008 року для узагальнення відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації заходи щодо реконструкції внутрішнього освітлення бюджетних закладів з використанням енергоощадних ламп.

1.8.	Ужити   заходів  для   забезпечення  у   2008   році   спрямування   на
впровадження   енергозберігаючих   заходів   у   підпорядкованих   бюджетних
закладах   коштів   місцевих   бюджетів   в   обсязі   25   відсотків   від   вартості
використаних енергоносіїв.

1.9.	Забезпечити до 1 грудня 2008 року проведення енергопаспортизації
закладів бюджетної сфери району.

2. Директорам ТзОВ "Птахокомплекс" с.Губин (Харчук В.К.), ТзОВ "Прогрес"(Вітрук А.О.), ТзОВ"П"ятидні" (Діброва В.Г.), СГ ТзОВ "Луга" (Ляснік Ф.В.), голові правління ВАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (Клименко Д.В.), начальникам Устилузького ВУЖКГ (Масловський М.І.) та Льотничанського ВУЖКГ (Дзядук С.В.):

2.1. Забезпечити до 15 лютого 2009 року розроблення тимчасових питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів і проведення паспортизації енергоємних об'єктів.

2.2. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів погодити в головному управлінні промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, а у випадку затвердження їх у галузевих міністерствах -копію надавати управлінню у десятиденний термін після їх отримання.

3.     Відділу	житлово-комунального     господарства     та     розвитку

інфраструктури райдержадміністрації (Собіпан В.М.):

3.1. До 05.12.2008 року інформувати районну державну адміністрацію про проведену роботу з виготовлення енергетичних паспортів бюджетних установ району.

3.2. Вивчити питання щодо придбання устаткування для переробки соломи та деревини на паливні брикети.

4.	Стан виконання цього розпорядження проаналізувати на засіданні колегії
райдержадміністрації у І кварталі 2009 року.

5.	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації   Динька Ю.І.

Голова районної

державної адміністрації                                                                    Ю.МИХАЛЕЦЬ

Собіпан 21 475