Таблиця  3

Об”єкти культури різної  форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | Найменування об”акта, місце будівництва | Одиниця виміру | Проектна потужність | Дата початку будів-ництва | Кошто- рисна вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкла- день на 01.01.04 (тис.грн.) | Рівень будівель- ної готовності (%) | Залишок кошторисної вартості на 01.01.04 (тис.грн.) | Джерела фінансування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація незакінченого будівництва клубу с.Жовтневе | Місць | 200 | 1990 | 494* | 115* | 23,2 | 379* | Кошти місцевого бюджету | продовжити будівництво |

* Проектно-кошторисна документація в нові ціни не перерахована.