Таблиця 1

Об”єкти освіти різної форми власності,

спорудження яких тимчасово припинено або законсервовано

| № п/п | Найменування об”акта, місце будівництва | Одиниця виміру | Проектна потужність | Дата початку будів-ництва | Кошто- рисна вартість (тис.грн.) | Освоєно капвкла- день на 01.01.04 (тис.грн.) | Рівень будівель- ної готовності (%) | Залишок кошторисної вартості на 01.01.04 (тис.грн.) | Джерела фінансування | Наміри щодо подальшого використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальноосвітня школа (П пусковий комплекс с. Льотниче) | уч.місць | 489 | 2002 | 1112,1 | 545 | 49 | 567,1 | Кошти місцевого бюджету | завершити будівництво |
| 2 | Перепрофілювання 2-го поверху 4 блоку школи під дитячий садок с. Льотниче | місць | 40 | 2003 | 1401,7 | 110 | 7,8 | 1291,7 | Кошти місцевого бюджету | завершити будівництво |
| 3 | Добудова спортзалу с. Хобултова | кв.м | 1196 | 1993 | 744* | 514* | 69* | 230* | Кошти сільсько- господарських підприємств | завершити будівництво |

* Проектно-кошторисна документація в нові ціни не перерахована.