ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 червня   2005 р.	м. Володимир-Волинський	№224

Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації

від 04.04.05 р. № 111 "Про забезпечення належного санітарного

стану, благоустрою і впорядкування населених пунктів

та доріг району"

В районі проведена відповідна робота щодо підтримання належного
санітарного стану благоустрою і впорядкуванню населених пунктів та доріг.
Організовано День довкілля, місячник з благоустрою власних та прилеглих
територій,      загально-громадських      об"єктів      і      об"єктів	дорожньої

інфраструктури, скверів, дворових територій та дитячих майданчиків. Приведено до належного санітарного стану кладовища, пам'ятні місця, частково оновлені зупинки та в"їздні знаки в населені пункти, ліквідовано 23 стихійні сміттєзвалища. Організовано посадку дерев і кущів в П"ятиднівській, Рогожанській, Льотничівській та в інших сільських радах.

Проведена певна робота по впорядкуванню доріг, а саме: виконаний ямковий ремонт площею 934 м.кв., зроблено профілювання 49 км доріг, замінено 40 знаків, сплановано 29 км узбіч доріг, прогрейдеровано сільські вулиці Оваднівської, Красноставської, Галинівської, Березовичівської, Хмелівківської, Селецької та Зарічанської сільських рад.

Проте, обсяг виконаних робіт не забезпечив належного санітарного стану та благоустрою території району.

В селах Зоря, Березовичі, Селець, Лудин, Стенжаричі, Овадне, Льотниче, Суходоли більшість вулиць садибної забудови перебувають у непривабливому стані, засмічені побутовими відходами і будівельними матеріалами, що суперечить затвердженим Правилам благоустрою населених пунктів.

Заклади торгівлі споживчих товариств та окремих підприємців не відповідають архітектурно-художнім вимогам і санітарним нормам, зокрема в селах Овадне, Березовичі, Верба, Суходоли, Заріччя, Селець. Значною проблемою залишається технічний стан сільських водогонів.

За порушення санітарного законодавства в питаннях благоустрою та санітарної очистки районною санітарно-епідеміологічною станцією накладено 21 штраф, в тому числі: 7 на голів Березовичівської, Бубнівської, Лудинської сільських рад, начальників комунгоспів Березовичівської та Хмелівківської сільських рад, директора СГПП "Ромашка", голову правління Зарічанського споживчого товариства, 14 на жителів сіл Березовичі, Бегета, Яковичі, Овадне, Стенжаричі, Лудин. В той же час адмінкомісіями сільських рад за порушення

Правил благоустрою в населених пунктах не притягнуто до відповідальності жодного сільського жителя.

На багатьох сільських та районного значення дорогах погіршився стан вулично-шляхової мережі через низькі темпи ремонту та будівництва доріг та високі темпи росту кількості транспортних засобів. Потребують капітального ремонту дороги Володимир-Волинський - Іваничі через Бубнів, Дігтів -Суходоли - Ласків- Вощатин, Заріччя - Дарницьке, Хобултова- Хмелівка та в селах Бегета, Володимирівка, Житані, Стенжаричі.

Відповідно до ст. 16 п. 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації" та з метою наведення належного санітарного стану і благоустрою в населених пунктах :

- Роботу Оваднівського, Зорянського, Березовичівського, Лудинського,
Льотничівського,   Зимнівського      сільських   голів,   Володимир-Волинського
дорожньо-експлуатаційного	управління,	Володимир-Волинської
райспоживспілки по виконанню розпорядження голови райдержадміністрації
від   04.04.05р.   №   111   "Про      забезпечення   належного   санітарного   стану,
благоустрою і впорядкування населених пунктів та доріг району" визнати
недостатньою.

- Устилузькому міському та сільським головам :

2.1.	Постійно проводити роботу з упорядкування територій населених
пунктів та поліпшення їх благоустрою та озеленення.

2.2.	Спільно   з   міськрайонним   центром   зайнятості,   територіальним
центром  по   обслуговуванню  одиноких  непрацездатних  громадян  надавати
практичну допомогу       у  впорядкуванні     садиб  одиноким  престарілим  та
пільговим категоріям населення.

- Завершити роботи по грейдеруванню вулиць населених пунктів де
відсутнє тверде дорожнє покриття до 15 серпня 2005 року.

- Забезпечити надійну експлуатацію сільських джерел водопостачання
та водогонів.

- Активізувати роботу адмінкомісій при сільських радах.

3.	Зобов'язати до 24 серпня 2005 року :

3.1.	Володимир-Волинське       дорожньо-експлуатаційне       управління
(Хільчук М.Ф.)   впорядкувати павільйон в с. Свійчів, встановити павільйон-
зупинку в с. Підгайцях, відсутні дорожні знаки, продовжити ремонт дороги в с.
Красностав та по інших населених пунктах.

3.2.	Володимир-Волинську райспоживспілку (Копко Л.В.) впорядкувати
торгові заклади споживчих товариств, прилеглі до них території   в с. Овадне,
Заріччя, Верба та фасади будівель.

4.	Рекомендувати	Володимир-Волинському	державному
лісомисливському   господарству       (Українець   В.І.)   провести   благоустрій
лісопаркової частини лісів зеленої зони населених пунктів та     рекреаційних
пунктів "Фалемичі"     Микуличівського та    "Лелеки" Ішівського лісництва.
Запобігати створенню стихійних сміттєзвалищ у лісових масивах та притягати
порушників до адміністративної відповідальності.

5.	Відповідальним    посадовим    особам    (Бак    Я.Й.,    Ключук    В.С.,
Онищук В.М., Веремкович В.М., Єщук І.М.,) здійснювати постійний контроль
за функціонуванням та будівництвом об"єктів інфраструктури, благоустроєм і

санітарним станом населених пунктів та доріг району відповідно до чинного законодавства.

6.	Про         наслідки         проведеної        роботи         проінформувати
райдержадміністрацію до 1 жовтня 2005 року.

Голова районної державної адміністрації

Бак 21475

Ю. МИХАЛЕЦЬ

7.	Контроль за   виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Ю.І. Динька